КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОСЕКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 мая 2018 года № 19

с. Большое Просеково

О подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону 2018-2019 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов социальной сферы к отопительному сезону 2018-2019 годов и рационального использования бюджетных средств, Администрация Просековского сельсовета

Постановляет:

1. Утвердить перечень мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов завершить не позднее 14 сентября 2018 года, с оформлением паспортов готовности.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Просековского сельсовета                           И.В.Бородина

Приложение

к постановлению Администрации Просековского сельсовета

№ 19 от 04 мая 2018 года

«О подготовке объектов социальной сферы

к отопительному сезону 2018-2019 годов»

Перечень мероприятий по подготовке объектов социальной сферы Просековского сельсовета к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители (в пределах своей компетенции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Своевременное выделение средств бюджетополучателям на оплату тепловой, электрической энергии в соответствии с лимитами бюджетных обязательств | постоянно | Финансовый отдел Администрации Варгашинского района (по согласованию), Администрация Просековского сельсовета |
| 2. | Разработка мероприятий по подготовке к работе в зимний период объектов социальной сферы и представление информации о разработке мероприятий в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района | до 08.05.2018 г. | Администрация Просековского сельсовета |
| 3. | Разработка и утверждение планов по подготовке к зимнему периоду источников тепла, систем теплоснабжения, водоснабжения | до 08.05.2018 г. | ООО «ТермоГаз» (по согласованию), Администрация Просековского сельсовета |
| 4. | Разработка планов по подготовке к зиме муниципальных учреждений и представление информации о разработке планов в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района | до 08.05.2018 г. | МКОУ «Верхнесуерская СОШ» (по согласованию), ЦК «Современник» (по согласованию), Администрация Просековского сельсовета |
| 5. | Обеспечение аварийного запаса материально-технических ресурсов на ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций | постоянно | Администрация Просековского сельсовета, организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) |
| 6. | Организация работ по обеспечению источников тепла резервными скважинами, линиями электроснабжения, необходимым запасом материально- технических ресурсов, в том числе: емкостями для подпитки тепловых сетей; автономными дизельгенераторами, способными обеспечить электроэнергией собственные нужды источников тепла; котельным оборудованием, подпиточными и сетевыми насосами, дымососами; дутьевыми вентиляторами; насосами подачи жидкого топлива | до 14.09.2018 г. | организации, расположенные на территории Варгашинского района, осуществляющие деятельность в сфере коммунального комплекса (по согласованию) |
| 7. | Создание необходимых запасов топлива для теплоснабжающей организации | до 14.09.2018 г. | ООО «ТермоГаз» (по согласованию) |
| 8. | Установить лимиты потребления коммунальных услуг и котельно- печного топлива в натуральных величинах и стоимостных показателях по муниципальным учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета Варгашинского района, на 2019 год и представить соответствующие документы в Финансовый отдел Администрации Варгашинского района | до 01.07.2018 г. | Администрация Просековского сельсовета, МКОУ «Верхнесуерская СОШ» (по согласованию), ЦК «Современник» (по согласованию), |
| 9. | Осуществление контроля за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в отопительный сезон 2018 – 2019 годов | до 01.10.2018г. | Управление строительства. жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района (по согласованию), Администрация Просековского сельсовета |
| 10. | Организация выполнения намеченных мер по подготовке объектов социальной сферы к работе в отопительный сезон 2018– 2019 годов. Проведение комиссионных проверок готовности объектов коммунального хозяйства Варгашинского района к работе в зимний период 2018 - 2019 годов | май - сентябрь 2018 г. | Управление строительства. жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района (по согласованию), Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора Курганской области (по согласованию) |